附件4

中国新闻奖参评作品推荐表

| 作品 标题 | 26座高铁站闲置背后 |  |  |  |  |  |  | 参评 项目 | 专门类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字数 时长 | 3224字 |  |  |  |  |  |  | 体裁 | 舆论监督报道 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 语种 | 汉语 |  |  |
| 作者 （主创人员） | 孙丽朝 |  |  |  |  |  |  | 编辑 | 孟庆伟、郝成、季为民 |  |  |
| 原创 单位 | 中国经营报社 |  |  |  |  | 发布端/账号/ 媒体名称 |  |  | 《中国经营报》 |  |  |
| 刊播版面 (名称和版次) |  | 总2555期报纸 A4版 特别报道 |  |  |  | 刊播 日期 |  | 2024年5月27日 |  |  |  |
| 新媒体作品 网址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为 “三好作品” |  | 否 |
| ︵ 采作 编品 过简 程介 ︶ | 重磅独家报道，记者调查并统计了当前闲置高铁站的数量，并采访了中国国家铁路集团有限公司、地方政府、铁路设计院人士，分析设计单位、高铁运营方和地方政府等各方在这一问题中的责任。展现这些花费不菲的高铁站是如何从设计、规划，到投资、建设，最终走向闲置。 文章在《中国经营报》微信公众号阅读量达到30万，中国经营报自己平台点击量超过40万+。全网转载和点击量过多无法统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社 会 效 果 | 报道刊发后，包括新京报、第一财经、中国新闻周刊在内的数十家媒体跟踪评论或报道，许多报道实名引用了《中国经营报》的内容。包括今日头条、新浪、凤凰网等各大网站和平台都做了转载和重点推荐。报道也引发了铁路主管部门中国国家铁路集团有限公司的注意，在报道刊发后不到半年时间，有6座长期闲置的高铁站陆续开通运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传 播 数 据 | 新媒体传播 平台网址 |  | 1 | https://mp.weixin.qq.com/s/CVWI_Rty6JDzPJi92pLyYA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | https://www.163.com/dy/article/J2LKMTDF05199NHJ.html |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | https://www.toutiao.com/article/7371082674884133426/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阅读量（浏览量、点击量） |  | 488928 |  | 转载量 |  | 552 |  |  | 互动量 | 12661 |
| ︵ 初推 评荐 评理 语由 ︶ | 选题策划性和针对性强，记者采访全面广泛，稿件影响力大，有效推动了各地闲置高铁的启用和后来各地闲置资产的盘活。 签名：（盖单位公章） 2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26座高铁站闲置背后

位置偏远、周边配套不足、客流量低等是主因

本报记者/孙丽朝/北京报道

近年来，高速铁路的大规模建设使我国新增大量高铁车站，与此同时，如海南省儋州市海头站这样投资超千万元的高铁站建成未使用的消息也引发了各界热议。
    据《中国经营报》记者统计，截至目前，全国至少有26个高铁站建成后，因位置偏远、周边配套不足、客流量低等缘故，处于未启用或关停状态。
    这些花费不菲的高铁站是如何从设计、规划，到投资、建设，最终走向闲置的？设计单位、高铁运营方和地方政府在这一过程中分别发挥了怎样的作用？究竟谁应该为这些无效投资负责？

多座高铁站建成十余年未启用

2023年7月，投资超4000万元、建成7年多却未能投入使用的海南省儋州市海头高铁站曾引发广泛关注。海南省发展改革委7月14日就该问题回复称，经与铁路部门沟通，海头站日客流量不足百人，开通运营后铁路部门亏损严重，是制约海头站启用的主要原因。
    儋州市交通运输局也曾在2021年答复市人大代表相关建议时称，开通海头高铁站是由粤海铁路有限责任公司决定，该公司方面称，考虑到海头高铁站客源、经营成本等因素，存在经营亏损，一直没有开通，如需开通需儋州市支持经营亏损补贴资金约500万元。
    此后，在社会舆论压力下，海头站在2023年12月15日正式开始使用。
    海头站的情况并非个例。《中国经营报》记者梳理总结发现，截至目前，全国至少有26个高铁站建成后处于未启用或关停状态。如海南环岛高铁万宁市和乐站、京哈高铁沈阳西站、丹大快速铁路丹东西站和广宁寺站等均处于建成未投入运营的状态，主要原因都是客流量太小。
    还有部分车站短暂投运后又因客流过小而关闭。株洲市的九郎山站在2016年年底随着长株潭城际铁路开通而投入运营，但官方发布的信息显示，自开通以来，九郎山站客流量一直处于大幅下滑之势，最终于2022年暂停客运业务。
    株洲火车站方面于2024年2月在湖南省委宣传部主管的红网《百姓呼声》平台回复网友提问时表示，自2016年12月26日开站以来，九郎山站日均运输量由运营初期的不到100人，下降至2021年以来的不足10人，客流严重不足，不仅经济效益极小，社会效益也非常有限。而营业所需的人员工资、保洁费用、水电费用、设备维护费用等方面的运营成本很大，造成了人力和成本的不必要浪费，并影响城际线的运输效率，因此，才不得已暂停九郎山站客运营业。如果今后客运市场培育成熟，出行需求增加，视情况可以考虑恢复营业。
    类似情况不仅出现在小城市，部分一线城市和省会城市的高铁站也出现了闲置。位于北京市经开区的京津城际高铁亦庄站已经建成超15年了,目前依然处于闲置状态。距离沈阳市中心20多公里的沈阳西站在2018年12月29日投入使用，2019年7月10日，停止办理客运业务，从开通到关停仅仅使用7个月。位于南京市的紫金山东站、江浦站分别于2010年和2011年建成，但一直未能投入使用。
    中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）人士对记者表示，以南京两座高铁站为例，其闲置的主要原因是选址不科学，距离市区较远，且周边交通配套设施不成熟，与其他交通方式衔接不畅。
    国铁集团下属的中国铁路经济规划研究院于剑、马波涛等人在2020年发表的《高铁车站选址相关问题研究》（以下简称“《研究》”）一文中提到，随着高速铁路网规模的快速扩张，新建高铁车站大量增加，然而部分高铁站在车站选址方面逐渐出现一些问题，如站城融合不足，位置偏远、便捷性差，运输组织不畅，灵活性差、能力紧张等，直接影响高速铁路服务质量和效率效益。

地方政府投资建设积极性高

花费不菲的高铁站在建成后长期闲置，背后原因有哪些，究竟谁应该为此负责？
    一位地方政府人士对记者表示，在高铁建设初期，项目投资以原铁道部出资为主，铁路部门在走向、设站等问题上的话语权相对较大。近年来，随着高铁建设地方投资比例越来越高，地方政府话语权也不断提升，而许多地方政府将拥有高铁站与政绩、城市形象等挂钩，投资建设高铁站的积极性非常高。这就导致最近几年规划和开工的项目如沿江高铁，整体车站数量远高于早期规划建设的“四纵四横”高铁项目。
    上述国铁集团人士表示，在线路方案制定过程中，设计院会与铁路部门、地方政府反复沟通。在铁路建设过程中，铁路部门在征地拆迁等方面需要依赖地方政府，在部分沿线地方政府提出自己出钱设站并建设连接线，其诉求又有一定合理性的情况下，铁路部门通常不会激烈反对。但线路开通后，如果部分车站出现交通配套不到位、客流量较小的情况，铁路部门会酌情减少停靠车次或暂时不办理客运业务。
    湖北省荆门市京山市就高铁设站起初积极争取并承诺投资，后因资金压力，向铁路部门寻求帮助又被拒的故事，就是地方政府盲目争取高铁设站的典型案例。
    湖北省发展改革委2023年8月发布《关于省十四届人大一次会议第20230556号建议的答复》（以下简称“《答复》”）显示，为支持京山市关于站房出资的诉求，湖北省发展改革委多次与国铁集团、长江沿岸铁路集团股份有限公司等进行沟通衔接，路方坚持京山南站应按原承诺出资模式，由京山市自行承担出资责任。
    《答复》称，在沿江高铁设计阶段，国家为保持该项目顺直性，认为京山地区不具备设站条件，旅客可通过荆门西站等实现出行。为提升京山市对外通道性，经多轮赴国铁集团汇报争取，在京山市政府承诺新增设站费用自行承担的前提下，国铁集团支持同意在初步设计阶段补设京山南站。
    湖北省发展改革委表示，考虑到京山市铁路建设出资压力大的实际困难，下一步省发展改革委将积极支持配合省财政厅在地方政府专项债等方面予以京山市支持。
    更有甚者，如桂林，共建设了9个高铁站，分别是桂林站、桂林北站、桂林西站、恭城站、阳朔站、全州南站、永福南站、兴安北站、五通站。但其中的五通站因位置偏远、交通配套不足等因素，客流量严重不足，车站日均发送客流量不到200人次，开通运营仅4年就停止办理客运业务。

专家：应提升科学决策水平

一个新建高铁站是如何选址的呢？国铁集团人士对记者表示，高铁设站要考虑经济性和安全性。从经济性上看，在走直线的基础上，也要尽量靠近经济据点，靠近资源和人口聚集区；从安全性来讲，要经过严格的勘探，考虑地质条件、环境条件等。
    中铁二院工程集团有限责任公司一位参与过多条高铁项目设计工作的人士对记者表示，高铁线路通常按照大城市、枢纽城市走向调整，为保证线路顺直，沿途中小型车站选址有时无法进入市区，只能设置在远郊区。部分地方政府为了减轻市区拆迁压力，推动新区土地开发，也乐见高铁站设置在郊区，最终导致车站客流量低、交通接驳不足等问题。
    于剑、马波涛等人在《研究》一文中也提到，高铁新线引入城市时，若相关线路通道和车站能力满足要求或具备改扩建条件时，首选应将高铁新线引入城市既有车站。若必须新建高铁站，应尽可能选址在中心城区或靠近城市建成区的位置。高铁站距离城中心的远近，直接影响旅客前往高铁站的市内交通距离和时间，也影响旅客出行的心理压力，一定程度上决定了旅客对于高铁出行便捷性的主观评价。
    多位受访人士均提到了规划阶段高铁站客流预测可能会失真的问题。上述中铁二院工程集团有限责任公司人士对记者表示，在铁路规划阶段，设计院对每一个新增高铁站都会进行客流预测，越是大城市、人口密度高的大站，客流预测可参考信息多，预测越准确；越是小城市、偏远郊区的小高铁站，客流预测失真的情况越多。
    上述国铁集团人士也坦承客流预测失真的情况确实存在，“部分车站确实出现了实际运营客流远低于设计阶段预测值的情况”。
    运营阶段的车次安排对实际客流量也有巨大影响。上述地方政府人士表示，在运营阶段，铁路部门考虑到车速和客流需求等因素，给部分郊区或四、五线城市的小站排车较少，部分车站一天的停靠车次不足10趟，最终形成客流越少排车越少，排车少又导致客流进一步减少的恶性循环，部分车站出现开通后又关停不用的情况。“高铁设站应科学决策，综合考虑经济性和实用性，地方政府不能盲目追求政绩。”